党的群众路线教育实践活动第三批（部门、镇街）“马上改”项目整改进展情况（15）

| 序号 | 查摆或反映的问题 | 整改进展情况 | 牵头单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全县涉尘抛光行业安全隐患问题突出。 | 1、对全县涉尘行业整体情况进行排摸梳理，排查确定涉及可燃爆粉尘作业场所129家，其中无证涉尘场所64处，已全部予以取缔。 2、开展专项执法检查行动，在有证的65处涉及可燃爆粉尘作业场所排查出隐患233条，截止8月底已整改203条。 3、开展执法督查，成立专项督查组6个，集中8月下旬至9月上旬时间，对全各镇（街道）渉尘抛光场所安全生产专项行动进行督查，发现问题36个，已通报要求整改。 4、推出举报奖励措施，凡对涉尘抛光行业存在隐患进行举报的，经查证属实，给予举报人800元奖励。截止目前共收到举报67起，发放奖励3.9万元。 | 县安监局 |
| 2 | 对生产经营单位安全生产管理工作指导不够。 | 1、完善《永嘉县安监局领导及各科室（大队、中心）挂钩联系功能区和镇（街道）、部门工作方案》，要求各挂钩领导和科室每月到企业开展业务指导不少于5次。 2、发挥中介机构和专家力量，建立充实安全生产专家库。 3、寓监管于服务，推广“柔性执法”，在执法监管中实行“三不罚”，即“即首查不罚、立即整改不罚、轻微违法不罚”。 | 县安监局 |
| 3 | 监察监管覆盖面不广，监管力度不够，存在漏洞和死角。 | 1、开展“两化一网”工作，实行安监、消防、流管“三网合一”。 2、聘任217名协管员协助开展网格信息排摸、录入等工作。 3、推出“连片执法”、“交叉执法”等执法方式，截止8月份检查企业2221家次，立案处罚115件，罚款184.72万元，立案件数同比增加27%、列全市前茅。 | 县安监局 |
| 4 | 安全生产宣传力度不够，群众知晓率低。 | 1、开展安全生产进企业、进社区、进村居、进学校、进家庭“五进”活动，举办安全知识讲座6场、发放安全资料11800份。 2、组织指导全县高危行业举行演练40余次，在商场、娱乐场所等举行演练16次，参加演练人员约600人。 3、举行大型咨询日活动，累计为1000余人次现场模拟应急疏散。 | 县安监局 |
| 5 | 东城街道河屿山洞附近存在非法储存危险化学品现象。 | 1、8月8日，监察人员协同街道工作人员对该地进行现场检查，发现并消除隐患3条。 2、督促生产厂家进行安全生产条件论证和安全评价。9月1日，该厂向我局提交危险化学品使用安全现状评价报告，并依照法定程序进行备案登记。 3、函告单位所在地——东城街道，要求加强日常管理，确保整治效果。 | 县安监局 |
| 6 | 山后村老人没有休闲健身场所。 | 1、已确立山后村“老人休闲健身中心”建设项目，面积300平方，投资30万，拥有休憩亭、健身器材、绿化草坪等设施设备。 2、该项目于7月份动工，现已完成进度80%，预计10月份完成。 | 三江街道 |
| 7 | 陈家坑村生活污水处理难问题。 | 1、陈家坑村农村污水处理工程，投资87余万元，主干管网总长1675米，设计处理规模为30吨/日。 2、工程于8月28日动工，工期2个月，预计10月底完成。 3、该工程完工后，将有效处理该村78户、280人的生活污水，极大改善人们生产生活用水质量和溪流整体环境。 | 三江街道 |
| 8 | 行禅村饮用水安全问题。 | 1、1月份对行禅村饮用水安全项目工程进行了立项，举行了招投标，总投资60.2827万元； 2、已完成相关用地政策处理，蓄水池正在建造施工中。 | 三江街道 |
| 9 | 南岙村垃圾清运难，异味重，环境影响严重。 | 1、7月份，筹措资金6万，同时做好垃圾收集中转站选址。 2、8月10日已进场施工，按计划9月底完成。 | 三江街道 |
| 10 | 浦东村防洪排涝问题。 | 1、建设浦东村应急排涝工程，6月14招投标，7月2日正式动工。工程全长760米，面宽12米，底宽2米，投入资金188万元。 2、日前，已完成工程量90%，预计9月底完工。 | 三江街道 |